附件：1

总体目标及年度分解任务

| 指标类型 | 名称 |  | 2021年 底数 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束指标 | 县城综合商贸服务中心 | 数量（个） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 县级物流配送中心 | 数量（个） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 覆盖率 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
|  | 乡镇商贸中心 | 数量（个） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  |  | 覆盖率 | 97.44% | 97.44% | 97.44% | 97.44% | 97.44% |
|  | 村级便民商店 | 数量（个） | 454 | 458 | 473 | 473 | 473 |
|  |  | 覆盖率 | 95.98% | 96.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|  | “快递进村” | 数量（个） | 383 | 389 | 394 | 399 | 402 |
|  |  | 覆盖率 | 80.9% | 82.2% | 83.2% | 84.3% | 84.9% |
| 自选指标 | 农村网络零售额 | 零售总额（亿元） | 22 | 24.4 | 27.1 | 30.1 | 33.4 |
|  |  | 增幅 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
|  | 培育本地商贸流通龙头企业 | 数量（个） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 覆盖率 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 建设类型 | 基本型县名、数量、占比 | 2021年底数： 1.县名：浮梁县、珠山区 - 2.数量：2 - 3.占比：50% |  |  |  |  |  |
|  | 增强型县名、数量、占比 | 2021年底数： 1.县名：乐平市、昌江区 - 2.数量：2 3.占比：50% |  |  | 2025年目标： 1.县名：乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区 2.数量：4 3.占比：100% |  |  |

附件：2

### 2022年县域商业项目清单

单位：万元

| 序号 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 总投资额 | 奖补金额 | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年 | 乐平市后港镇 | 后港镇华达购物中心 | 新建、改造 | 华达购物中心有限公司 | 18000 |  | 综合购物中心 | 2021年1月-2022年12月 | 为乐平市建设规模最大、业态最全、品质最高、辐射最广的大型体验式购物中心，使乐平商业更多元、更丰富，极大满足广大市民对高端体验式购物中心的生活需求和巨大的消费潜力。促进乐平市乃至周边城区的商贸流通，提升乐平市乃至周边城区的商贸服务业发展水平步入新阶段，加快乐平市和周边城区的乡镇经济建设和区域全面发展。 |
| 2 | 2022年 | 乐平市 | 乐平市邮政三级物流体系县域中心 | 新建 | 乐平市邮政分公司 | 1900 |  | 县域中心和乡镇中心场地装修，县域中心和乡镇中心购置分拣设备，购置县乡村运输车辆，村级配送点的门牌和监控设备。 | 2022年1月-2022年12月 | 打通县乡村物流瓶颈，实现物流共配，实现农村快递物流服务均等化。 |
| 3 | 2022年 | 浮梁县浮梁镇 | 发到家超市 | 新建 | 发到家超市 | 2000 |  | 超市内部装修、购买设备、购买电子收银系统和机器设备、安装消防设施、电梯等。 | 2022年6月-2022年12月 | 实现日用消费品零售，提供餐饮等服务。 |
| 4 | 2022年 | 浮梁县三龙镇 | 领航联华三龙百货店 | 新建 | 领航联华 | 500 |  | 超市内部装修、购买设备、购买电子收银系统和机器设备、安装消防设施。 | 2021年2月-2022年12月 | 实现日用消费品零售，提供餐饮等服务。 |
| 5 | 2022年 | 浮梁县蛟潭镇 | 领航百货蛟潭店 | 新建 | 领航百货 | 400 |  | 超市内部装修、购买设备、购买电子收银系统和机器设备、安装消防设施。 | 2021年4月-2022年12月 | 实现日用消费品零售，提供餐饮等服务。 |
| 6 | 2022年 | 浮梁县浮梁镇 | 日新百货超市 | 改造 | 日新百货商贸有限公司 | 500 |  | 综合商贸购物中心 | 2021年3月-2021年12月 | 实现日用消费品零售，提供餐饮等服务。 |

附件：3

项目申报验收材料要求

项目申报验收材料应包括但不限于以下材料：

（1）项目验收申请表（见附件4）；

（2）项目验收自评报告（见附件5）；

（3）项目单位法人证明资料（包括统一社会信用代码或营业执照复印件、法人身份证复印件）；

（4）项目建设实施地点的场地证明（自有房屋产权证书或房屋租赁合同及出租房产权证书）；

（5）项目投资明细表（复印件需加盖单位公章，财务负责人签字）；

（6）2021年1月以来的项目投资及相关佐证材料：

①工程建设清单。项目建设等相关合同、协议、付款凭证、发票。

②设备购置清单。包括购置合同、协议、设备名称、数量、价格，付款凭证、发票。

③其他内容清单。包括相关合同、协议，付款凭证、发票。

（7）由有资质的第三方审计机构出具的专项审计报告；

（8）项目单位承诺书（见附件6）。

## 附件：4

****年县域商业建设项目验收申请表

| 一、申报单位基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 地 址 |  | 邮 箱 |  |  |
| 经营范围： |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 职 务 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 注册资本 （万元） |  | 上年度经营收入 （万元） |  |  |
| 上年度总资产 （万元） |  | 上年度总负债 （万元） |  |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 申报方向 | 补齐县域商业基础设施短板 □ 完善县乡村三级物流配送体系 □ 改善优化县域消费渠道 □ 增强农产品上行动能 □ 提高县域生活服务供给质量 □ |  |  |  |
| 项目实施周期 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 项目用地性质 | □自有 □新购 □租赁 |  |  |  |
| 绩效目标完成 情况 |  |  |  |  |
| 三、项目资金情况（万元） |  |  |  |  |
| 计划投资总额 |  |  |  |  |
| 实际投资总额 |  |  |  |  |
| 四、相关文件 |  |  |  |  |
| 名称 | 文件号 |  | 批复部门 |  |
| 立项批文 （审批、核准、备案） |  |  |  |  |
| 施工许可证 |  |  |  |  |
| 开工报告 |  |  |  |  |
| 规划部门意见 |  |  |  |  |
| 土地部门意见 |  |  |  |  |
| 环保部门意见 |  |  |  |  |
| 其他批准文件 |  |  |  |  |
| 五、其他情况 |  |  |  |  |
| 该项目是否曾获得其他资金支持 | □是 □否 |  |  |  |
| 获得支持年份 |  |  |  |  |
| 拨付补助资金业务部门名称 |  |  |  |  |
| 补助金额 |  |  |  |  |
| 县（市、区）主管部门意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |
| 申报单位（盖章）： 申报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 附件：5

****年县域商业建设项目验收

自评报告编写提纲

- 企业基本情况

- 建设内容

- （一）项目建设背景

- 项目建设背景、必要性、市场分析

- （二）项目建设内容

项目总投资、项目建设地址，建设规模、主要建设内容，设施设备、信息化等配套设施情况等

- 绩效目标完成情况

项目绩效目标达成情况

- 资金使用情况

资金投入情况，资金使用主要方向等

- 效益分析

- （一）产生的经济效益（指标可量化）

- （二）产生的社会效益（指标可量化）

## 附件：6

承诺书

景德镇市商务局、景德镇市财政局、景德镇市乡村振兴局：

我公司已了解县域商业建设项目申报及验收的相关要求，并郑重承诺：此次申报的项目                ，所提交材料中所填写的内容、数据均真实准确且合法，无伪造、篡改和欺瞒等虚假行为，并自觉接受有关部门监督调查及配合开展相关工作。本单位如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

特此声明！

单位法定代表人（签字）            单位（盖章）

年   月   日